Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Modelamiento e Indexación Completado: Base de datos en Firebase Firestore y Bunny.net CDN. Indexación de +3.000 cartas con trazabilidad de origen de donde vienen estas cartas Frontend y Catálogo Completado: Interfaz responsiva en Next.js y Tailwind CSS con buscador y carga < 2 segundos. Deckbuilder y Validador Completado: Motor de creación visual con algoritmo en tiempo real para la Ban List, límites de copia y exportador. Backend y Prototipado en Curso: Firebase Auth, mazos en Firestore, simulador de mano inicial (8 cartas con mulligan) y gráfica de curva de oro. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar, probar e implementar la plataforma web Mazos y Leyendas para centralizar el catálogo de cartas de Mitos y Leyendas de Primera Era, permitir la construcción interactiva de mazos con validación de reglas y ofrecer herramientas de consulta y análisis para la comunidad. Se mantienen los objetivos de catálogo, constructor, integración y calidad. Se precisa que la analítica describe la muestra de mazos públicos del sitio. |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Evidencia 1 (Avance): Documento de Arquitectura (Next.js, Firebase, CDN) y Modelo NoSQL. Evidencia 2 (Avance): Prototipo Funcional del Catálogo y Validador de Mazo www.mazosyleyendas.cl |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de Datos | Levantamiento e Indexación | Firestore, Bunny.net CDN | 3 Sem. | Tomas B | Clasificación masiva de productos. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo Software | Catálogo y Frontend | Next.js, Tailwind, Vercel | 4 Sem. | Tomas B | Diseño responsivo | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo / QA | 3. Deckbuilder y Validador | React, TypeScript, Next.js | 4 Sem. | Tomas B | Probado con reglamentació | Completado | Integración de exportador e impresión. |
| Backend / BDD | 4.Backend, Usuarios y Prototipado | Firebase Auth / Firestore | 3 Sem. | Tomas B | Programado | Programado | No iniciado |
| Validación y cierre | Pruebas, Git y Vercel | Git y Vercel | 2 sem. | Tomas B | Programado | Programado | No iniciado |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El conocimiento del juego facilita la definición de los filtros y del flujo de construcción de mazos. La separación entre interfaz, datos e imágenes permite abordar el desarrollo por módulos. Las principales dificultades técnicas son distinguir variantes de una misma carta, mantener actualizadas las restricciones por formato y comprobar la persistencia y los permisos de acceso. Para abordarlas, se propone identificar cartas mediante una clave canónica, versionar las reglas y probar el acceso con dos cuentas distintas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se mantiene el alcance central definido en la fase 1. Se priorizan catálogo, constructor, validación y persistencia antes de ampliar las funciones comunitarias. La exportación, el simulador y las gráficas se incorporan después de estabilizar el flujo principal. El plan de pruebas se trabaja desde cada incremento y el rendimiento se registra como una medición reproducible, en lugar de afirmar tiempos de carga sin un informe de respaldo.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La integración completa de usuarios y persistencia se sitúa después de estabilizar el modelo de mazos y el identificador de carta. En el corte de avance se considera en curso; las pruebas integrales, la analítica y el cierre quedan programados. Su finalización requiere comprobar guardado y recuperación, acceso entre usuarios, publicación y despliegue.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.