|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? El avance permite situar el catálogo y constructor como módulos principales ya desarrollados y la integración de cuentas como trabajo en curso.. El conocimiento del juego facilita la definición de los filtros y del flujo de construcción de mazos. La separación entre interfaz, datos e imágenes permite abordar el desarrollo por módulos. Las principales dificultades técnicas son distinguir variantes de una misma carta, mantener actualizadas las restricciones por formato (banlist cambian mes a mes) y comprobar la persistencia y los permisos de acceso. Para abordarlas, se propone identificar cartas mediante una clave canónica, versionar las reglas y probar el acceso con dos cuentas distintas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Priorizaré el guardado y recuperación de mazos y las pruebas de permisos antes de ampliar las funciones comunitarias. Separaré la identidad de la carta de sus artes y fijaré la versión de reglas para que los casos de prueba sean reproducibles. Registraré las incidencias y repetiré las pruebas afectadas después de cada corrección.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? considero que el trabajo tiene una orientación clara hacia una necesidad concreta de la comunidad. Destaco la elección de un alcance modular y la relación entre interfaz y datos. Debo mejorar el respaldo de los resultados con registros de pruebas y una versión identificable del código, especialmente para las afirmaciones de rendimiento y seguridad.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? De momento esta claro, ademas como ya me titule de analista programador ya entiendo como funciona este proceso

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? n/a

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? No aplica una evaluación de trabajo grupal porque el proyecto se desarrolla individualmente. En la autogestión destaco la coherencia del objetivo y la responsabilidad. Como mejora, necesito mantener seguimiento periódico